TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	DATA	VERSÃO
	01/09/2014	1.0

INFORMAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO
Nome do projeto:	Cantina
Gerente:	Adriano Casarim Duarte
Participantes:	Eduardo Santi
	Henrique Schwab Gelatti
	Guilherme Silveira

Data de Criação:	17/08/2014
Versão do Documento:	1.0
Data desta Versão:	01/09/2014

DESIGNAÇÃO
Adriano Casarim Duarte foi designado como gerente do projeto Cantina. Você é responsável por assegurar que os requerimentos do(s) cliente(s) sejam satisfeitos e que todos os produtos e serviços cotados ou contratados sejam entregues. Você é responsável pelo sucesso do projeto e estará trabalhando próximo aos gerentes funcionais apropriados para assegurar que todos os objetivos do projeto sejam atingidos.

RESPONSABILIDADES
O gerente de projeto será responsável por:

- Garantir que os objetivos do projeto sejam alcançados, para a satisfação do cliente.
- Assegurar-se de que o prazo seja comprido, que não exceda o orçamento.
- Garantir que todos os stakeholders realizem suas tarefas de acordo com o contrato.
- Reportar formalmente o status do projeto à gerencia.

AUTORIDADE
Descrever aqui a autoridade do gerente de projeto.

- Se necessário, ou quando houver necessidade, substituir um membro da equipe.
- Dirigir as atividades da equipe.
- Controlar o orçamento do projeto.
- Acessar o contato com o cliente para todos os assuntos relativos ao projeto.

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	DATA	VERSÃO
	01/09/2014	1.0

ESCOPO
OBJETIVO / Desenvolver uma aplicação que gerencie as vendas de uma cantina.	METAS / Diminuir o tempo de atendimento da cantina e aprimorar controle de estoque, satisfazendo assim o cliente.
PREMISSAS / Equipe de programação tem contato diário. / A equipe tem total conhecimento das linguagens de programação abordadas neste projeto. / O projeto será entregue no prazo.	RESTRIÇÕES / A aplicação usará linguagem java e banco de dados SQL.
Normas Verificadas ◻ Exigências Legais Verificadas ◻ Restrições Verificadas ◻ Envolvidos Comunicados

PRAZOS/INVESTIMENTO
Fase	Descrição	Custo (R$)	Início	Término
Iniciação	Definição do Gerente de Projeto	0,00	17/08/2014	17/08/2014
	Elaboração do Plano de Projeto	7.000,00	01/09/2014	01/09/2014
	Aprovação do Plano de Projeto	0,00	01/09/2014	01/09/2014
Planejamento	Análise e Levantamento de Requisitos	3.000,00	01/09/2014	01/09/2014
Execução	Projeto	8.000,00	08/09/201412	08/12/2014
	Implementação	2.000,00	08/09/2014	24/11/2014
	Testes	2.500,00	24/11/2014	01/12/2014
	Entrega e Implantação	500,00	08/12/2014	08/12/2014
	Operação	500,00	08/12/2014	08/12/2014
Finalização	Lições aprendidas registradas	0,00	01/09/2014	08/12/2014
Total		23.500,00	13/12/2014

RISCOS
A não aceitação do sistema na cantina, falta de energia, problemas técnicos nos equipamentos.

COMENTÁRIOS
O projeto consiste em melhorar o funcionamento das vendas e o gerenciamento de produtos da cantina.

APROVADO POR	DATA
Adriano Casarim Duarte	01/09/2014